Logo

Description automatically generated

Software Project Management 2022/2023

Gestão de Medicamentos

D1.1 – Relatório de Milestone M1.1

### Autores

* Rúben Mendes
* Daniel Albino
* Diogo Silva
* Nuno Domingues
* Miguel Neves

### Revisor

* Rúben Mendes

### Aprovado por

* Diogo Silva

# Objetivos da Fase 1.1

Os objetivos desta fase são:

* Preparação e ligação entre o sharepoint e o teams;
* Definição do conceito do projeto;
* Visão e âmbito do projeto bem definidos;
* Preparação do *dashboard*.

# Tarefas realizadas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Tarefa** | **Type\*** | **Effort** |
| 24/09/2022 | Preparação e ligação entre o sharepoint e o teams. | M | 5 |
| 24/09/2022 | *Brainstorming* sobre possiveis ideias de projeto. Definição do projeto e construção parcial da dashboard. | E | 5 |
| 24/09/2022 | Visão e âmbito. | E | 7,5 |
| 28/09/2022 | Revisão da visão e âmbito | Q | 4,5 |
| 01/09/2022 | Revisão e aprovação da primeira reunião e revisão e alteração de elementos da dashboard | M/Q | 1,5 |
| 01/09/2022 | Escrita do Milestone M1.1 | Q | 5,5 |
| 01/09/2022 | Estudo dos MAN1, MAN2, MAN4, QA1 | M/Q | 5 |
| 01/09/2022 | Preparação das notas de reunião 2 | M | 1 |
|  | **Total** (budget: 40) |  | 35 |

\* E – engineering; Q – quality; M – management

# Resultados conseguidos

* Dashboard preparado
* Revisão no Vision&Scope
* Team Log atualizado
* Esclarecimento das ideias sobre o projeto

# Planeado mas não conseguido

* Nada

## O que correu bem

* Divisão de tarefas
* Conclusão do trabalho dentro da estimativa da semana

## O que correu mal

* Problemas de conexão da pasta de project files do sharepoint ao teams.
* Reunimos online, mas tivemos alguns problemas com a ligação à internet.
* Obtivemos problemas de versões no word do vision and scope.

## O que poderíamos fazer diferente para melhorar

* Mudança de sítio por parte do elementos que têm má ligação à internet.