Logo

Description automatically generated

Software Project Management 2022/2023

Gestão de Medicamentos

D2.1.4 – Milestone M2.1   
(Relatório de Milestone M2.1)

### Autores

* Rúben Mendes
* Daniel Albino
* Diogo Silva
* Nuno Domingues
* Miguel Neves

### Revisor

* Diogo Silva

### Aprovado por:

* Miguel Neves

# Objetivos da Fase 2.1

* Especificação de requisitos de software
* Plano de risco
* Plano de teste de aceitação

# Tarefas realizadas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Tarefa** | **Tipo\*** | **Esforço** |
| 8/11/2022 | Especificação de requisitos de software | E/M | 14 |
| 8/112022 | Plano de risco | Q | 7 |
| 8/112022 | Plano de teste de aceitação | E/M | 4 |
| 15/112022 | Relatório Milestone M2.1 | Q | 2 |
|  | **Total** (budget: 40) |  | 27 |

\* E – engineering; Q – quality; M - management

# Resultados conseguidos

* Especificação de requisitos de software, concluído «1.0»
* Plano de risco concluído «1.0»
* Plano de Testes de aceitação por concluir
* Relatorio Milestone M2.1

# Planeado mas não conseguido

* Nada.

# Analise

## O que correu bem

* Divisão de tarefas.
* Conclusão do trabalho dentro da estimativa da semana.
* Cada membro de equipa realizou a sua tarefa.

## O que correu mal

* Problemas em realizar uma reunião em horários compatíveis com todos.

## O que podíamos fazer para melhorar

* Se existirem incertezas devíamos questionar o professor.
* Detalhar mais os nossos requisitos de forma a deixar-lhos mais concretos.