Logo

Description automatically generated

Software Project Management 2022/2023

Gestão de Medicamentos

Relatório de Milestone M2.3

### Autores

* Daniel Albino
* Diogo Silva
* Miguel Neves
* Nuno Domingues
* Rubén Mendes

### Revisor

* Nuno Domingues

### Aprovado por

* Miguel Neves

# Objetivos da Fase 2.3

* Arquitetura de software e design
* Código fonte

# Tarefas realizadas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Tarefa** | **Tipo\*** | **Esforço** |
| 18/12/2022 | Relatório de teste de aceitação | Q/M | 6 |
| 18/12/2022 | Avaliação do relatório de qualidade | Q/M | 9 |
| 18/12/2022 | Relatório Milestone M2.3 | Q | 3 |
|  | **Total** |  | 18 |

\* E – engineering; Q – quality; M - management

# Resultados conseguidos

* Código fonte (terminado)
* Relatório de teste de aceitação
* Avaliação do relatório de qualidade
* Relatório Milestone M2.3

# Planeado, mas não conseguido

* N/A

# Análise

## O que correu bem

* Resolução dos problemas do código deixados na semana passada

## O que correu mal

* Estimativas do código fonte não foram respeitadas

## O que poderíamos fazer diferente para melhorar

* Estimações menos otimistas em relação ao código fonte