Logo

Description automatically generated

Gestão de Projeto de Software 2022/2023

Team14 – Gestão de Medicamentos

Notas da Reunião nº1

### Data/Hora/Local: 27/9/2022, 12:15-12:45, ISEC – L2.2

### Moderador: João Cunha ([jcunha@isec.pt](mailto:jcunha@isec.pt))

### Participantes

* João Cunha, Cliente, Moderador, Anotador
* Ruben Mendes, team member, Timekeeper
* Diogo Silva, team member
* Miguel Neves, team member
* Nuno Domingues, team member
* Daniel Albino, team member

### Objetivos

* Revisão do Arranque do Projeto

### Plano de trabalhos

1. Início da reunião e preenchimento das notas (4 min) - jcunha
2. Revisão dos artefactos do projeto (dashboard, log, documentos, sharepoint) (7 min) - jcunha
3. Revisão da Visão e Âmbito (13 min) - 1º elemento da equipa
4. Tarefas individuais e compromissos para com o projeto (4 min) - Todos
5. Objetivos para próxima semana e outros assuntos (2 min) - JCunha

# Notas

* Revisão da Dashboard
* Revisão do documento de Visão e Âmbito
* Todos os membros da equipa se comprometeram com o projeto

# Lista de ações

* [A1] – Dashboard
  + Mudar tab para “Dashboard”
  + Plano base – remover outros Labs
  + Log – descrições mais completas
  + Project Files – adicionar versionamento
* [A2] – V&S
  + Limpar EN e comentários do documento
  + Clarificar problema (2 problemas)
  + Visão da solução deve estar mais clara e completa
  + Lista ordenada de requisitos
  + Clarificar utilizadores

# Próxima Reunião

* 4/10/2022, 12:15-12:45, ISEC - L2.2
* Moderador: Rúben Mendes