Logo

Description automatically generated

Gestão de Projeto de Software 2022/2023

Team14 – Gestão de medicamentos

Notas da Reunião nº10

### Data/Hora/Local: 06/12/2022, 12:15-12:45, ISEC – L2.2

### Moderador: Nuno Domingues (a2020109910@isec.pt)

### Participantes:

* João Cunha, Cliente
* Rúben Mendes, team member, Anotador
* Diogo Silva, team member,
* Daniel Albino, team member,
* Nuno Domingues, team member, Moderador
* Miguel Neves, team member, Timekeeper

**Plano de trabalho:**

1. Apresentação de novas de funcionalidade e de código no projeto (23 min)
2. Apresentação dos testes do JUnit (7 min)

**Notas da reunião anterior:**

[A1] - Arquitetura Sistema:

N/A

[A2] - EVA:

Custo real

[A3] - Risk Plan:

Gestor de Risco, ver Risk Plan todas a semanas e verificar se algo mudo

**Lista de ações da reunião anterior:**

**Notas:**

Probabilidade de alguém desistir baixa, mas a importância é maior.

Colocar probabilidade das estimativas na parte da UI, por causa do problema da formatação.

**Lista de ações:**

[A1] - Plano de risco

* 1. Mudar o plano de risco, alguns riscos e valores de cada tarefa.

[A2] - Código Fonte

* 1. Nada a apontar.

[A3] - Testes unitários

* 1. Colocar na mesma branch.

[A4] - Dashboard

1. Adicionar o team log

# Próxima Reunião

* 13/12/2022, 12:15-12:45, ISEC - L2.2
* Moderador: Miguel Neves