Logo

Description automatically generated

Gestão de Projeto de Software 2022/2023

Team14 – Gestão de medicamentos

Notas da Reunião nº2

### Data/Hora/Local: 04/10/2022, 12:15-12:45, ISEC – L2.2

### Moderador: Rúben Mendes (a2020138473@isec.pt)

### Participantes

* João Cunha, Cliente
* Rúben Mendes, team member, Moderador
* Nuno Domingues, team member, Timekeeper
* Daniel Albino, team member, Anotador
* Diogo Silva, team member
* Miguel Neves, team member

### Objetivos

* Apresentação das melhorias da Visão e Âmbito e apresentação do Milestone.

### Plano de trabalhos

1. Revisão da dashboard (5min) - Miguel Neves
2. Revisão da Visão e Âmbito (13 min) - Todos
3. Revisão de Milestone (10 min) - Todos
4. Objetivos para próxima semana e outros assuntos (2 min) - JCunha

# Notas

* Revisão do V&S;
* Aprovar o V&S;
* Revisão do Milestone.

# Lista de ações

* [A1] – V&S:
  + No tópico “Lista de requisitos iniciais” e na visão da solução inserir que tem de haver um gestor;
  + Ter um histórico onde podemos ver se um utente que saiu do hospital tem todos os medicamentos tomados na altura em que esteve internado;
  + Esclarecer melhor a parte da realização de encomendas.
* [A2] – Milestone:
  + Retirar do tópico “Objetivos da Fase 1.1” a revisão da 1ª reunião;
  + Rever o quadro de tarefas realizadas, nomeadamente a coluna “Type”;
  + Rever o tópico “O que poderíamos fazer diferente para melhorar”.

# Próxima Reunião

* 11/10/2022, 12:15-12:45, ISEC - L2.2
* Moderador: Diogo Silva