Logo

Description automatically generated

Gestão de Projeto de Software 2022/2023

Team14 – Gestão de medicamentos

Notas da Reunião nº3

### Data/Hora/Local: 11/10/2022, 12:15-12:45, ISEC – L2.2

### Moderador: Diogo Silva (a2020109910@isec.pt)

### Participantes

* João Cunha, Cliente
* Rúben Mendes, team member
* Diogo Silva, team member, Moderador
* Daniel Albino, team member, Timekeeper
* Nuno Domingues, team member, Anotador
* Miguel Neves, team member

### Objetivos

* Apresentação das alterações realizadas sobre as listas de ações da reunião anterior
* Apresentação do plano de desenvolvimento de Software.
* Apresentação do plano de estimação de Software.

### Plano de trabalhos

1. Revisão das alterações da última reunião (5 min) - Todos
2. Revisão do plano de desenvolvimento de software (tópicos 1,2 e 4)(20 min) - Todos
3. Relatório de estimação do projeto (3 min)
4. Objetivos para próxima semana e outros assuntos (2 min) - JCunha

# Notas da reunião anterior

* Revisão do V&S;
* Aprovar o V&S;
* Revisão do Milestone.

# Lista de ações da reunião anterior

* [A1] – V&S:
  + No tópico “Lista de requisitos iniciais” e na visão da solução inserir que tem de haver um gestor;
  + Ter um histórico onde podemos ver se um utente que saiu do hospital tem todos os medicamentos tomados na altura em que esteve internado;
  + Esclarecer melhor a parte da realização de encomendas.
* [A2] – Milestone:
  + Retirar do tópico “Objetivos da Fase 1.1” a revisão da 1ª reunião;
  + Rever o quadro de tarefas realizadas, nomeadamente a coluna “Type”;
  + Rever o tópico “O que poderíamos fazer diferente para melhorar”.

**Notas**

- Manter o nome/identificação dos documentos

- Subdividir em módulos

- Quem é que vai fazer cada módulo

- Separar e definir cada módulo do código fonte

- Execução dos testes

**Lista de ações**

* [A1] - Plano de desenvolvimento de software:
  + Simplificar o tópico do ciclo de vida
  + Nos deliverables colocar a data em primeiro lugar (evitar repetições)
  + Retirar os “deliverables” e o “código fonte” dos documentos de suporte
  + Colocar os documentos de suporte nos documentos e registos de documentos
  + Só um elemento da equipa como gestor de cliente
  + Na arquitetura do sistema construir um diagrama de sistema
* [A2] - Relatório de estimativa de projeto:
  + Subdividir mais as tarefas no WBS
  + No código fonte cada sub-tarefa, pode ser feita independente de outras?

# Próxima Reunião

* 18/10/2022, 12:15-12:45, ISEC - L2.2
* Moderador: Daniel Albino