Logo

Description automatically generated

Gestão de Projeto de Software 2022/2023

Team14 – Gestão de medicamentos

Notas da Reunião nº4

### Data/Hora/Local: 18/10/2022, 12:15-12:45, ISEC – L2.2

### Moderador: Daniel Albino (a2020134077@isec.pt)

### Participantes

* João Cunha, Cliente
* Rúben Mendes, team member
* Diogo Silva, team member,
* Daniel Albino, team member, Moderador
* Nuno Domingues, team member, Timekeeper
* Miguel Neves, team member, Anotador

### Objetivos

* Apresentação das alterações realizadas sobre as listas de ações da reunião anterior;
* Apresentação do plano de Garantia de Qualidade;
* Apresentação do Relatório de Avaliação da Qualidade.

### Plano de trabalhos

1. Revisão das alterações da última reunião (10 min) - Todos
2. Revisão do plano de Garantia de Qualidade (tópicos 1,2,3,6,7) (15 min) - Todos
3. Revisão do Relatório de Avaliação da Qualidade (3 min) - Todos
4. Objetivos para próxima semana e outros assuntos (2 min) - JCunha

# Notas da reunião anterior

* Manter o nome/identificação dos documentos
* Casos de uso
* Subdividir em módulos
* Quem é que vai fazer cada módulo
* Separar e definir cada módulo do código fonte
* Execução dos testes

# Lista de ações da reunião anterior

* [A1] - Plano de desenvolvimento de software:
  + Simplificar o tópico do ciclo de vida
  + Nos deliverables colocar a data em primeiro lugar (evitar repetições)
  + Retirar os “deliverables” e o “código fonte” dos documentos de suporte
  + Colocar os documentos de suporte nos documentos e registos de documentos
  + Só um elemento da equipa como gestor de cliente
  + Na arquitetura do sistema construir um diagrama de sistema
* [A2] - Relatório de estimativa de projeto:
  + Subdividir mais as tarefas no WBS
  + No código fonte cada sub-tarefa, pode ser feita independente de outras?

**Notas:**

**Lista de ações:**

* + [A1] - Dashboard:
    - Tradução dos ficheiros Excel
  + [A2] - Plano de desenvolvimento de software:
    - Simplificar os pontos 2.1. e 2.2.
    - Ponto 2.3. adicionar link para a pasta suporte
    - Retirar Manual de utilizador e movere-lo de suporte para os *deliverables*
    - Ponto 4.1 diagrama com os módulos do relatório de estimativa de projeto (identificados com os respetivos números)
  + [A3] - Relatório de estimativa de projeto:
    - Rever estimativas e estimar recorrendo ao método das cartas (anotar cartas usadas)
    - Duplicar tempo para tarefas do código fonte
  + [A4] - Plano de Garantia de Qualidade:
    - Ponto 2. reduzir número de objetivos
      * Externos: robustez, eficiência, ?fiabilidade
      * Internos: Modularidade porque?, Compreensibilidade do código (método)
    - Ponto 3. revisão
    - Ponto 6. definir limites e noções fixas
    - Ponto 7. desenvolver tópico, definir gestor
  + [A5] - Relatório de Avaliação da Qualidade:
    - Avaliar objetivos

# Próxima Reunião

* 25/10/2022, 12:15-12:45, ISEC - L2.2
* Moderador: Nuno Domingues