Logo

Description automatically generated

Gestão de Projeto de Software 2022/2023

Team14 – Gestão de medicamentos

Notas da Reunião nº6

### Data/Hora/Local: 07/11/2022, 12:15-12:45, ISEC – L2.2

### Moderador: Miguel Neves (a2020146521@isec.pt)

### Participantes

* João Cunha, Cliente
* Rúben Mendes, team member, Timekeeper
* Diogo Silva, team member, Anatodor
* Daniel Albino, team member,
* Nuno Domingues, team member,
* Miguel Neves, team member, Moderador

### Objetivos

* Apresentação das alterações realizadas sobre as listas de ações da reunião anterior;
* Apresentação das alterações feitas no plano de Garantia de Qualidade e no Relatório de Avaliação da Qualidade.
* Apresentação da preparação da análise de valor ganho.

Plano de trabalhos

1. Revisão reestimativa das tarefas (EVA) (20 min) - Todos
2. Revisão do plano de desenvolvimento de software (5 min) - Todos
3. Revisão do Plano de Garantia de Qualidade (tópicos 2, 3.2, 7) (5 min) - Todos
4. Apresentação do Milestone M1.2 (3 min) - Todos
5. Objetivos para próxima semana e outros assuntos (2 min) - JCunha

# Notas da reunião anterior

* Nada a apontar

# Lista de ações da reunião anterior

* [A2] - Melhoramento das Estimações

**Notas:**

* + Revisão das estimações do documento Earned Value Analysis;
  + Revisão do documento D1.2.1 - Software Development Plan
  + Definição dos membros da equipa para “Change Control Board” no ficheiro D1.2.2 - Quality Assurance Plan;
  + Revisão do ficheiro D1.2.3 - Milestone M1.2 Report.

**Lista de ações:**

* + [A1] - Earned Value Analysis:
    - Reavaliação das horas gastas no desenvolvimento de software e na aceitação
  + [A2] - Software Development Plan:
    - Novo screenshot no ponto 3.2 Escalonamento
    - No ponto 3.3 Rastreamento e Controlo explicar o que vamos fazer por semanas
  + [A3] - Quality Assurance Plan:
    - Escolha dos membros da equipa para “Change Control Board”
  + [A4] - Quality Assessment Report:
    - Apresentar apenas as heurísticas que vamos seguir
  + [A5] - Milestone
    - Colocar a formatação do ficheiro por capítulos
    - Reavaliação do ponto “Planeado mas não conseguido”

# Próxima Reunião

* 14/11/2022, 12:15-12:45, ISEC - L2.2
* Moderador: Rúben Mendes