Logo

Description automatically generated

Gestão de Projeto de Software 2022/2023

Team14 – Gestão de medicamentos

Notas da Reunião nº8

### Data/Hora/Local: 1511/2022, 12:15-12:45, ISEC – L2.2

### Moderador: Diogo Silva(a2020138473@isec.pt)

### Participantes:

* João Cunha, Cliente
* Rúben Mendes, team member,
* Diogo Silva, team member, Moderador
* Daniel Albino, team member, Timekeeper
* Nuno Domingues, team member, Anotador
* Miguel Neves, team member,

**Plano de trabalhos:**

1. Apresentação do plano de testes de aceitação (4 min) - Todos
2. Apresentação do relatório Milestone M2.1 (2 min) - Todos
3. Apresentação da Arquitetura do sistema (2 min) – Todos
4. Discussão dos objetivos para a próxima reunião (2 min)-Todos

# Notas da reunião anterior

* + Revisão das estimações do documento Earned Value Analysis;
  + Revisão do documento D1.2.1 - Software Development Plan
  + Definição dos membros da equipa para “Change Control Board” no ficheiro D1.2.2 - Quality Assurance Plan;
  + Revisão do ficheiro D1.2.3 - Milestone M1.2 Report.

# Lista de ações da reunião anterior

* + [A1] - Software Requirements Specification
    - Casos de uso:
      * Adicionar medicamento;
      * Exportar PDF;
      * (Consistente na forma de escrever);
      * UC 6 - colocar esta nomenclatura no diagrama.
    - Requisitos:
      * Especificar a unidade temporal do gráfico de linhas (retirar as linhas não necessárias);
      * Ser mais específico nesta parte;
      * FR – 7 (indicar os 7 campos a preencher);
      * Indicar por exemplo o tamanho do nome, id (são letra e/ou números);
      * Modo de administração (drop down), voltar a ver (quantos caracteres, como se introduz os dados neste campo);
      * Verificar se estão todos os erros estão especificados nas tabelas (Ex: nº de caracteres).
    - Requisitos não funcionais:
      * Colocar a compreensibilidade
  + [A2] - Risk Plan
    - Riscos:
      * Trocar as colunas 5 e 6 da linha 2;
      * Escrever unicamente aquilo que realmente pode acontecer e não algo como se caísse um meteorito;
      * O nosso código vai ser modelar (devemos escrever isso);
      * Ordenar a tabela;
      * Coluna ações só a parte dos que vamos mitigar;
      * Ações de mitigação (escrever o que é que vamos realmente fazer (se logo depois vamos voltar a estimar)).

**Notas:**

Plano de risco tirar a ação do RS-1

Verificação do plano de teste de aceitação

O trabalho deve ser adiantado, sempre que possível, pois foram feitas menos horas que as previstas na semana.

Milestone está ok.

**Lista de ações:**

[A1] - Plano de risco:

Atenção ações de mitigação

Retirar a ação (última coluna) do RS-1

[A2] - Plano de teste de aceitação:

Falta teste aos requisitos não funcionais (Usabilidade e compreensibilidade).

Os testes deviam ser feitos por outras pessoas, sem ser os elementos da equipa.  
No remover utente, ser mais explícito do género: O remover utente remove da lista dos utentes ativos e adiciona á lista do histórico e efetivamente tem que se verificar isto nos testes.

# Próxima Reunião

* 22/11/2022, 12:15-12:45, ISEC - L2.2
* Moderador: Daniel Albino