Logo

Description automatically generated

Gestão de Projeto de Software 2022/2023

Team14 – Gestão de medicamentos

Notas da Reunião nº9

### Data/Hora/Local: 29/11/2022, 12:15-12:45, ISEC – L2.2

### Moderador: Daniel Albino (a2020134077@isec.pt)

### Participantes:

* João Cunha, Cliente
* Rúben Mendes, team member,
* Diogo Silva, team member,
* Daniel Albino, team member, Moderador
* Nuno Domingues, team member, Timekeeper
* Miguel Neves, team member, Anotador

**Plano de trabalho:**

1. Revisão do design da arquitetura do sistema (5 min) - Todos
2. Apresentação do Código/Funcionalidades implementadas no projeto (25 min) – Todos

**Notas da reunião anterior:**

Plano de risco tirar a ação do RS-1

Verificação do plano de teste de aceitação

O trabalho deve ser adiantado, sempre que possível, pois foram feitas menos horas que as previstas na semana.

Milestone está ok.

**Lista de ações da reunião anterior:**

[A1] - Plano de risco:

Atenção ações de mitigação

Retirar a ação (última coluna) do RS-1

[A2] - Plano de teste de aceitação:

Falta teste aos requisitos não funcionais (Usabilidade e compreensibilidade).

Os testes deviam ser feitos por outras pessoas, sem ser os elementos da equipa.  
No remover utente, ser mais explícito do género: O remover utente remove da lista dos utentes ativos e adiciona á lista do histórico e efetivamente tem que se verificar isto nos testes.

**Notas:**

[A1] - Arquitetura Sistema:

N/A

[A2] - EVA:

Custo real

[A3] - Risk Plan:

Gestor de Risco, ver Risk Plan todas a semanas e verificar se algo mudo

**Lista de ações:**

[A1] -

# Próxima Reunião

* 06/12/2022, 12:15-12:45, ISEC - L2.2
* Moderador: Nuno Domingues