Logo

Description automatically generated

Gestão de Projeto de Software 2022/2023

Team14 – Gestão de medicamentos

Notas da Reunião nº11

### Data/Hora/Local: 13/12/2022, 12:15-12:45, ISEC – L2.2

### Moderador: Miguel Neves

### Participantes:

* João Cunha, Cliente
* Rúben Mendes, team member, Timekeeper
* Diogo Silva, team member, Anotador
* Daniel Albino, team member,
* Nuno Domingues, team member
* Miguel Neves, team member, Moderador

**Plano de trabalho:**

1. Apresentação de novas de funcionalidade e de código no projeto (20 min)
2. Revisão da Dashboard (2 min)
3. Revisão do relatório Milestone (3 min)
4. Apresentação do EVA (5 min)

**Notas da reunião anterior:**

Probabilidade de alguém desistir baixa, mas a importância é maior.

Colocar probabilidade das estimativas na parte da UI, por causa do problema da formatação.

**Lista de ações da reunião anterior:**

[A1] - Plano de risco

* 1. Mudar o plano de risco, alguns riscos e valores de cada tarefa.

[A2] - Código Fonte

* 1. Nada a apontar.

[A3] - Testes unitários

* 1. Colocar na mesma branch.

[A4] - Dashboard

1. Adicionar o team log

**Notas:**

Problemas a adicionar utente.

Milestone 2.2.3 pouco detalhe nas tarefas realizadas, a parte do código não correu bem logo devia ter sido apontada.

**Lista de ações:**

[A1] – Resolver os problemas a adicionar utente

[A2] – Detalhar as tarefas realizadas no milestone

[A3] – Apontar erros de codigo nas tabelas no milestone

# Próxima Reunião

* 20/12/2022, 12:15-12:45, ISEC - L2.2
* Moderador: Rúben Mendes