Logo

Description automatically generated

Gestão de Projeto de Software 2022/2023

Team14 – Gestão de medicamentos

Notas da Reunião nº12

### Data/Hora/Local: 20/12/2022, 12:15-12:45, ISEC – L2.2

### Moderador: Rúben Mendes

### Participantes:

* João Cunha, Cliente
* Rúben Mendes, team member, Moderador
* Diogo Silva, team member, Timekeeper
* Daniel Albino, team member, Anotador
* Nuno Domingues, team member
* Miguel Neves, team member

**Plano de trabalho:**

1. Apresentação do projeto (15 min)
2. Apresentação do teste de realtório de aceitação(4 min)
3. Apresentação do milestone 2.3 (4 min)
4. Tema da próxima reunião (2 min)

**Notas da reunião anterior:**

Problemas a adicionar utente.

Milestone 2.2.3 pouco detalhe nas tarefas realizadas, a parte do código não correu bem logo devia ter sido apontada.

**Lista de ações da reunião anterior:**

[A1] – Resolver os problemas a adicionar utente

[A2] – Detalhar as tarefas realizadas no milestone

[A3] – Apontar erros de codigo nas tabelas no milestone

**Notas:**

Acrescentar uma tarefa no EVA;

QAR incompleto.

**Lista de ações:**

[A1] - EVA:

* + Acrescentar uma tarefa na fase 2.2.

[A2] - QAR:

* + Não realizado (falta acrescentar informação nas tabelas).

# Próxima Reunião

* 03/01/2023, 12:15-12:45, ISEC - L2.2
* Moderador: Diogo Silva